贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线项目、新增废弃混凝土二次回收利用生产线项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：贵州广润混凝土有限公司

编制单位：贵州景翠泉环保有限公司

2021年11月

建设单位法人代表：          （签字）

编制单位法人代表：	          （签字）

项  目  负  责  人：

填      表      人：

建设单位          （盖章）          编制单位          （盖章）

电话：                             电话：

邮编：                             邮编：

地址：                             地址：

目录

表一 建设项目名称及验收监测依据	1

表二 建设工程概括及工艺流程	6

表三 主要污染源、污染物处理和排放	15

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	23

表五 验收监测质量保证及质量控制	31

表六 验收监测内容	33

表七 验收期间生产工况记录及验收监测结果	34

表八  验收监测结论	37

# 附件：

# 附件1   批复

# 附件2   验收监测报告

# 附件3   危废处置协议

# 附件4   应急预案备案表

# 附件5   项目竣工环境保护验收意见

附图：

# 附图1   项目地理位置图

# 附图2   项目保护目标图

# 附图3   项目平面布置图

# 附图4   项目验收监测布点图

# 附表

# 附表1 项目环保验收登记表

# 表一 建设项目名称及验收监测依据

| 建设项目名称 |  | 贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线项目、新增废弃混凝土二次回收利用生产线项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 贵州广润混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 贵阳市白云区艳山红镇曹关村二组 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 商品混凝土 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 全厂总计年产商品混凝土150万m³，新增生产线生产能力为90万m³ |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 总计年产商品混凝土40万m³ |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2019年4月、2020年12月 |  | 开工建设时间 |  |  | 2021年1月 |  |
| 建成投入试 运行时间 |  | 2021年2月 |  | 验收现场 检测时间 |  |  | 2021年11月 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 贵阳市生态 环境局 |  | 环评报告表编制单位 |  |  | 贵州天丰环保科技有限公司（贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线项目）、遵义天力环境工程有限责任公司（新增废弃混凝土二次回收利用生产线项目） |  |
| 环保设施设计单位 |  | 贵州广润混凝土有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  |  | 贵州广润混凝土有限公司 |  |
| 设计投资总概算 |  | 1200万元 | 环保投资总概算 |  | 36万元 | 比例 |  | 3.6% |
| 实际投资总概算 |  | 1200万元 | 环保投资总概算 |  | 46万元 | 比例 |  | 3.83% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007.8.30； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（修正），2017.6.27； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（修正），2018.10.26； （5）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》2016.9.1； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》2017.11.20； （9）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》2012.7； （10）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》2018.5.16； （11）贵阳市生态环境局白云分局 筑环白表[2019]5号《新增废弃混凝土二次回收利用生产线项目环境影响报告表》； （12）贵阳市生态环境局 筑环表[2020] 424号《贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线建设项目“三合一”环境影响报告表》； （13）《贵州广润混凝土有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号为520113-2021-232-L。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收范围概况、验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、验收范围概况 - 贵州广润混凝土有限公司于于2019年3月遵义天力环境工程有限责任公司编制《新增废弃混凝土二次回收利用生产线项目环境影响报告表》，并于2019年4月10日获得贵阳市生态环境局的审批意见筑环白表[2019]5号。于委托2020年12月贵州天丰环保科技有限公司编制《贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线建设项目“三合一”环境影响报告表》并取得筑环表[2020] 424号。根据以上环评及实际建设情况开展本次验收工作，验收范围如下： - 1、废气 - 表1-1 项目废气处理情况及实际情况一览表 - 生产线; - 环评情况; - 实际建设情况. - 新增废弃混凝土二次回收利用生产线; - ①项目在反击破、破碎和筛分环节粉尘产生处设置集气罩，然后通过布袋除尘器处理后，经15m高的管道高空排放。②堆场粉尘洒水降尘。; - 与环评一致. 贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线; - ①搅拌楼搅拌粉尘经集气罩+布袋除尘器+27m排气筒（2套）进行处理； - ②搅拌楼粉料仓筒粉尘经负压吸风收尘装置+布袋除尘器（12个）；③运输车抽料时放空口粉尘采用密封衔接装置；④运输扬尘设有洗车槽，保持厂区车辆通过区域湿润。⑤一体化污水处理设施恶臭采用加盖、除臭剂；⑥食堂油烟经油烟净化器一套（处理效率60%）处理后通过排气筒高于食堂的高度排放。; - ①搅拌楼搅拌粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（2套）进行处理； - ②搅拌楼粉料仓筒粉尘经负压吸风收尘装置+布袋除尘器（12个）；③运输车抽料时放空口粉尘采用密封衔接装置；④运输扬尘设有洗车槽，保持厂区车辆通过区域湿润。⑤一体化污水处理设施恶臭采用加盖、除臭剂；⑥食堂油烟经油烟净化器一套（处理效率60%）处理后通过排气筒高于食堂的高度排放。 - 项目搅拌楼及其搅拌仓筒四周安装围挡采用密闭处理。. - 2、废水 - 表1-2 项目废水处理情况及实际情况一览表 - 生产线; - 环评情况; - 实际建设情况. - 新增废弃混凝土二次回收利用生产线; - 生产废水全部经三级污水沉淀分离池处理后回用于生产，不外排。; - 与环评一致. 贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线项目; - ①项目餐饮废水经隔油池隔油沉淀后与生活污水一起进入化粪池收集后经自建一体化污水处理设施（处理规模为6m³/d，位于项目西北面）处理后回用于生产。②搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、作业区地面清洗废水经三级沉淀分离池沉淀后回用于生产，项目场地淋滤水经厂房四周雨水渠收集后排入三级沉淀池，经三级沉淀池沉淀后回用。; - ①项目餐饮废水经隔油池隔油沉淀后与生活污水一起进入化粪池收集后经自建一体化污水处理设施（处理规模为6m³/d，位于项目南面）处理后回用于生产。②搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、作业区地面清洗废水经三级沉淀分离池沉淀后回用于生产，项目场地淋滤水经厂房四周雨水渠收集后排入三级沉淀池，经三级沉淀池沉淀后回用。. - 3、噪声 - 表1-3 项目噪声处理情况及实际情况一览表 - 生产线; - 环评情况; - 实际建设情况. - 新增废弃混凝土二次回收利用生产线; 机械设备产生的机械噪声通过选用低噪声设备、安装减振隔声设备等降低噪声影响。; - 与环评一致. 贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线项目; - 搅拌机、水泵等机械噪声远离厂界，加强设备维护及保养; - 与环评一致. - 4、固体废物 - 表1-4 项目固体废物处理情况及实际情况一览表 - 生产线; - 环评情况; - 实际建设情况. - 新增废弃混凝土二次回收利用生产线; - ①除尘装置所收集粉尘作为生产原料直接回用于生产，不外排。②三级污水沉淀分离池产生的沉泥定期清掏，将其分类后作为原料回用于生产，不外排。; - 与环评一致. 贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线项目; - ①食堂隔油池浮油及沉淀与餐饮垃圾分类收集，由有餐饮废物处理资质的单位回收处置。②生活垃圾定期交由环卫部门清运至当地垃圾填埋场处置。③搅拌楼粉料筒仓布袋除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀、搅拌楼布袋除尘器收集粉尘集中收集后回用于生产。④一体化污水处理设施污泥与生活垃圾一起交由环卫部门清运处置。⑤废机油暂存在危废暂存间（位于项目北面，约5㎡），定期交由有资质的单位回收处置。; - 与环评一致. 二、验收监测评价标准 根据《新增废弃混凝土二次回收利用生产线项目环境影响报告表》筑环白表[2019]5号、《贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线建设项目“三合一”环境影响报告表》筑环表[2020] 424号和环评文件及实际勘察情况，项目应执行的标准为： - 废气污染物排放标准 - 厂界颗粒物无组织排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》表3；标准限值见表1-5。 - 表1-5水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013） 污染物; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 0.5. - 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准（2.0mg/m3），标准限值见表1-6。 - 表1-6饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001） 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率. 中型; 2.0; 60%. 一体化污水处理设施恶臭产生的污染因子臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；硫化氢、氨执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）二级标准； 表1-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 厂界标准. 臭气浓度; 20（无量纲）. 硫化氢; 0.06 mg/m³. 氨; 1.5 mg/m³. 表1-8 《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）二级标准 污染物; 无组织排放标准. 硫化氢; 0.05 mg/m³. 氨气; 1.00 mg/m³. - 水污染物排放标准 项目餐饮废水经隔油池隔油沉淀后与生活污水一起进入化粪池收集后经自建一体化污水处理设施处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)中工艺用水水质标准后回用于生产；搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、作业区地面清洗废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产。项目场地淋滤水经厂房四周雨水渠收集后排入三级沉淀池，经三级沉淀池沉淀后回用。 表1-9 《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)工艺用水 主要污染物; COD; BOD5; NH3-N; SS; PH. 浓度限值（mg/L）; 60; 10; 10; -; 6.5-8.5. - 3 、噪声排放标准 - 项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值，标准值见表 1-9。 表1-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 时段 功能区类别; 昼间; 夜间. 排放限值（单位：dB（A））; 60; 50. - 4 、固体废物排放标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001 )及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”； - 《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）及（2013修改单）。 |

# 表二 建设工程概括及工艺流程

一、项目概况 1、原有项目概况 贵州广润混凝土有限公司位于贵阳市白云区艳山红镇曹关村二组，项目2016年设有两条为年产能30万m³/a的商品砼生产线，2019年新增一条废弃混凝土二次回收利用生产线（因未建设完成因此未进行验收），2020年建设单位在现有生产线的基础上，新建三条年产能均为30万m³/a的商品砼生产线，总共设置六条生产线。 建设单位于2016年6月委托中国科学院地球化学研究所完成了《贵州曹关混凝土工程有限公司60万m3/a商品砼生产线建设项目环境影响报告表》的编制工作，于2017年1月22日取得了贵阳市白云区环境保护局的环评批复（白环表[2017]3号），并于2017年3月22日完成了竣工环境保护验收备案。于2019年3月遵义天力环境工程有限责任公司编制《新增废弃混凝土二次回收利用生产线项目环境影响报告表》，并于2019年4月10日获得贵阳市生态环境局的审批意见筑环白表[2019]5号。于委托2020年12月贵州天丰环保科技有限公司编制《贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线建设项目“三合一”环境影响报告表》并取得筑环表[2020] 424号。 本次验收仅对废弃混凝土二次回收利用生产线、新增90万m³/a商品砼生产线（其为三条年产能均为30万m³/a的商品砼生产线），总共4条生产线进行验收，之前的两条为年产能30万m³/a的商品砼生产线已进行过验收。 根据原有项目的环境影响报告表及验收竣工环境保护验收案，可知原有项目通过验收，且污染物的处置措施已全部安装完全并符合标准。原有项目的污染物及环保措施如下： （1）废气 项目营运期废气主要为砂石骨料堆场（库）扬尘、粉料（水泥、粉煤灰）筒库库顶呼吸孔及库底粉尘、粉料（水泥、粉煤灰）库筒抽料时放空口产生的粉尘、特殊混凝土辅料添加间粉尘、原料及产品运输扬尘及职工食堂油烟。 ①砂石骨料堆场（库）扬尘:项目设置半封闭砂石骨料堆场（库）--待料区，采取半封闭措施（三面围挡+钢结构顶棚）后，再采取洒水降尘，并在砂石骨料堆场（库）和铲车喂料场周边设喷雾洒水防尘措施，控制砂石骨料堆场（库）和铲车喂料扬尘。经喷雾洒水降尘后，粉尘去除率为70%，其余30%无组织排放，无组织排放粉尘量为0.75t/a，由于排放量少，且项目周边无住户等环境敏感保护目标，砂石骨料堆场（库）无组织排放粉尘对区域大气环境影响小。 ②粉料（水泥、粉煤灰）筒库库顶呼吸孔及库底粉尘：粉料筒库底采用负压吸风收尘装置（容积1t），与库顶吸收孔共用一台布袋除尘器，该除尘器的除尘效率在99%以上，粉料筒库吸收粉尘的排放量能够达到《水泥工业大气污染物排放》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒排放浓度限值。 ③粉料（水泥、粉煤灰）库筒抽料时放空口产生的粉尘：水泥和粉煤灰为筒库储藏，在筒库放空口抽料时有粉尘产生，在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车接料口也配置自动衔接，放料结束先关筒库放料口阀门，出料车才能行驶，从而降低粉尘的产生量。 ④特殊混凝土辅料添加间粉尘：在生产特殊混凝土时需向砂石料内添加少量特殊混凝土辅料，特殊混凝土辅料在添加时需进行粉碎产生一定量的粉尘，人工清扫后作为原料回收使用。 ⑤原料及产品运输扬尘：原料及产品采用汽车运输，采用密闭散装水泥运输车和转移水泥，粉煤灰也采用同样的运输方式，是水泥、粉煤灰、砂石等原料在进场、入仓及生产过程中处于密闭状态，减少粉尘产生，同事对进场道路硬化、定期冲洗，并在生产场地上洒水，及时清运。 ⑥职工食堂油烟：食堂安装静电油烟净化器对油烟进行处理，同时安装专用的油烟排气筒，排气筒的高度高于食堂的高度。 （2）废水 项目产生的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水包括拌合机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、作业区地面冲洗废水，设置三级污水沉定分离池，一级为混凝土车辆清洗池，为半封闭倾斜池子，每次混凝土运输车停入该池子进行冲洗，二级和三级池为全封闭沉淀池，一级和二级之间设置过滤网，不容许残留混凝土进入二级和三级池。生产废水经三级污水沉淀分离池处理后直接回用于生产，不外排，对周围环境无影响，餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一切进入化粪池，经厂区内修建的一体化污水处理设施处理该部分污水，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)工艺用水标准后回用与混凝土搅拌。 （3）噪声 本项目噪声源主要为搅拌机、空压机、水泵、砂石卸料、进出车辆运行产生的设备噪声，采取以下措施进行处理： ①尽量选用国内外技术先进的低噪声设备，并合理进行厂区总图布置，将主要噪声源设置生产场地中心，增大外环境与生产区的距离。 ②对搅拌机、水泵采取基地减振，对空压机采取基地减振、安装消音器并修建单独隔音室。 ③对砂石料场修建围墙、防雨棚，围墙高度应满足运料车卸料时的高度，同时要求下料时做到倾斜缓放，严禁在夜间进行砂石卸料作业。 ④加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速。 ⑤严禁夜间进行混凝土生产活动。 （4）固体废物 项目固体废物主要为除尘装置所收集的粉尘、三级污水沉淀分离池产生的残留混凝土和污泥、生活垃圾和设备维修及更换机油产生的废矿物油。 除尘装置所收集粉尘：粉料筒库收集粉尘作为生产原料直接加入对应粉料筒回用于生产，不外排。 三级污水沉淀分离池产生的残留混凝土和污泥：残留混凝土作为生产原料全部回用于生产，不外排。 生活垃圾：采取分类回收，综合利用的原则，不能利用的生活垃圾交由当地环卫部门及时清运，送贵阳市生活垃圾卫生填埋场填埋处置。 设备维修及更换机油产生的废矿物油：本项目属于危险废物，收集后利用带盖容器密闭存放于危废暂存间，危废暂存间设置在机修车间内，最后交由有处理资质的单位处理。 2、本次验收项目基本概况 项目名称：贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线项目、新增废弃混凝土二次回收利用生产线项目竣工环境保护验收监测报告表 建设单位：贵州广润混凝土有限公司 建设性质：改扩建 建设地点：贵阳市白云区艳山红镇曹关村二组 占地面积：9180㎡ 总投资：1200万 本项目改扩建内容不涉及拆迁，新增的废弃混凝土二次回收利用生产线，项目位于原有项目西南侧。项目占地面积400㎡，总投资200万元。新增90万m³/a商品砼生产线，项目总投资1000万元，建筑面积约1300m2，利用现有空置场地新增三条生产线，新增工作人员10人，为其提供住宿和餐饮。 7、项目工程组成 项目工程组成主要包括主体工程、辅助工程、环保工程和消防工程，项目工程组成内容详见表2-1所示。 表2-1 工程内容及规模一览表 工程分类; 环评建设内容; 实际建设情况; 变化情况. 主体工程; 搅拌楼; 约为1300㎡，商品混凝土搅拌生产线3条，每条生产线配备2个水泥仓、2个粉煤灰仓（每个仓筒均为250m³，每个筒仓的高度为27m）、2个外加剂加料桶、1条砂石皮带输送机和2个砂石料仓; 约为1300㎡，商品混凝土搅拌生产线3条，每条生产线配备2个水泥仓、2个粉煤灰仓（每个仓筒均为250m³，每个筒仓的高度为27m）、2个外加剂加料桶、1条砂石皮带输送机和2个砂石料仓，搅拌楼全封闭; 搅拌楼全封闭. 待料区; 约为1480㎡，整体为一个钢结构半封闭料仓，由4个分隔的小料仓组成，用于堆放砂石; 与环评一致; 无. 生产厂房; 废弃混凝土二次回收利用生产线，约400㎡; 与环评一致; 无. 环保工程; 废水治理; 三级沉淀分离池（100m2）; 三级沉淀分离池（40m2）; 减少了60m2. 一体化污水处理设施（处理规模为6m³/d，位于项目西北面）; 一体化污水处理设施（处理规模为6m³/d，位于项目南面）; 位置发生变化. 蓄水池（位于项目西北面）; 与环评一致; 无. 废气治理; 集气罩+布袋除尘器+27m排气筒（两套）; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（两套）; 排气筒高度降低. 集气罩（三个）+风机（一个，处理能力20000m3/h）+布袋除尘器（一个）; 集气罩（2个）+风机（一个，处理能力20000m3/h）+布袋除尘器（一个）+15m排气筒; 集气罩数量减少. 喷雾喷淋系统一套; 与环评一致; 无. 负压吸风收尘装置+布袋除尘器（12个）; 与环评一致; 无. 固废治理; 生活垃圾收集桶; 与环评一致; 无. 危废暂存间（位于项目北面，约5㎡）; 与环评一致; 无. 噪声治理; 基础减振、隔声降噪; 与环评一致; 无. 8、项目产品方案及生产设备 （1）项目产品方案 项目主要为商品混凝土，本项目生产情况见表 2-2所示。 表2-2 项目生产情况预览表 名称; 商品混凝土. 环评年生产量; 90万m3. 实际年生产量; 90万m3. - （2）项目主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 环评设备及数量; 数量; 实际设备及数量; 对比情况. 1; 变压器; 3台; 与环评一致; 无变化. 2; 筒料仓; 12台; 与环评一致; 无变化. 3; 外加剂桶; 6台; 与环评一致; 无变化. 4; 空气压缩机; 3台; 与环评一致; 无变化. 5; 螺旋输送机; 12台; 与环评一致; 无变化. 6; 混凝土搅拌机; 3台; 与环评一致; 无变化. 7; 搅拌楼主体; 3台; 与环评一致; 无变化. 8; - 颚式破碎机; - 1台; 与环评一致; 无变化. 9; - 反击破; - 1台; 与环评一致; 无变化. 10; - 振动筛（密闭）; - 3台; 与环评一致; 无变化. 11; - 废弃混凝土处理机; - 1台; 与环评一致; 无变化. - 9、水源以及水平衡 （1）给水 项目用水均由自来水公司供给。 - （2）雨水 - 本项目采用雨污分流，项目地坪已硬化，项目初期雨水（即场地林滤水）由雨水沟收集后排入三级沉淀分离池沉淀后回用于生产。其余雨水经雨水沟排入项目北面冲沟，最终汇入麦架河。 - （3）排水 表2-4废弃混凝土二次回收利用生产线项目用水量估算表 序号; 用水项目; 数量; 用水标准; 用水量（m3/d）; 备注. 1; 设备清洗废水; 6台; 500L/次·台; 2.4; 设备维护. 2; 防尘用水; -; -; 5.0; 洒水降尘. 3; 运输车辆清洗废水; -; 400L/车·次; 24; 一天60车次. 4; 作业区地面清洗废水; 400m2; 2.5L/m2·d; 1; 主要是新增项目区域. 5; 小计; -; 32.4; -. 6; 不可预见用水; -; 以上项目总计的10%; 3.24; -. 7; 总计; -; 35.64; 水全部回用，不外排. 表2-5 90万m³/a商品砼生产线项目给排水量一览表 类别; 用水规模; 用水定额; 日用水量（m³/d）; 年用水量（m³/a）; 排污系数; 日排放量（m³/d）; 年排放量（m³/a）. 一、生活污水. 生活污水; 10人; 120L/人·日; 1.2; 360; 0.85; 1.02; 306. 餐饮废水; 10人; 20L/人·次; 0.6; 180; 0.85; 0.51; 153. 二、生产废水. 拌合用水; 90万m³/a; 100L/m³; 300; 90000; /; /; /. 运输车辆清洗废水; 112车次; 100L/辆·次; 25; 7500; 0.85; 21.25; 6375. 搅拌机清洗废水; 2台; 500L/台; 1.5; 450; 0.85; 1.275; 382.5. 作业区地面清洗废水; 1300m2; 2L/m2·次; 2.6; 780; 0.85; 2.21; 663. 防尘喷淋用水; 2L/（㎡·d）; 1480㎡; 2.96; 888; /; /; /. 小计; /; 333.86; 100158; -; 26.265; 7879.5. 不可预见用水; 为以上用水的10%; 33.386; 10015.8; -; /; /. 总计; /; /; 367.246; 20031.6; -; 26.265; 7879.5. 消防用水; 108 m³/次. 项目水平衡图见图2-1。 - 图2-1 项目水平衡图 （4）供电 项目电能由市政电网供给。 - 辅助设施 - 项目生产场地需全部硬化，建设拦山沟和场地截排水收集回用系统。外加剂罐场地应设置全面防渗和围堰。 - 10、工作制度及劳动定员 （1）环评描述：项目劳动定员60人。本项目不提供住宿，年工作300天，采取1班制，每班工作8h。 - （2）实际情况：项目劳动定员60人。本项目不提供住宿，年工作300天，采取1班制，每班工作8h。

- 主要生产工艺及污染物产出流程 - 项目建成后，项目主要为商品混凝土生产，经现场核实，项目环评工艺与实际工艺一致。 图2-2 商品砼生产线项目工艺流程及产污节点图 工艺说明： ①砂子和石子用铲车送到各自的传动运输带，进入各自的筒仓，按照生产的混凝土的品种要求的配比，经过计量称计量后进入混凝土搅拌站。 ②水泥车运进散装水泥通过真空泵抽进水泥筒仓内，按照生产配比的要求，通过螺旋输送机，经过计量后送人混凝土搅拌站。 ③购进的粉煤灰储存在筒仓内，按照生产配比的要求，通过螺旋输送机，经过计量后送人混凝土搅拌站。 ④外加剂经过计量后，制成水溶液，用计量泵，按照混凝土配比的要求，送入混凝土搅拌站。 ⑤经过搅拌站后，混合均匀的混凝土，经过检验后，装入混凝土运输车，运送到施工现场。 - 图2-3 废弃混凝土二次回收利用项目工艺流程及排污节点图 - 三、项目变动情况 - 表2-6 项目变动情况表 环评及其批复主要建设内容; 实际建设完成情况; 涉及污染影响类建设项目重大变动清单; 项目与染影响类建设项目重大变动清单情况. - 搅拌楼搅拌粉尘经集气罩+布袋除尘器+27m排气筒（2套）进行处理; - 搅拌楼搅拌粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（2套）进行处理；项目搅拌楼及其搅拌仓筒四周安装围挡采用密闭处理。; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目排气筒高度降低了10%以上，但不属于主要排放口，因此不涉及重大变动. 三级沉淀分离池（100m2）; 三级沉淀分离池（40m2）; 废气、废水污染防治 也变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10% 及以上的。; 处理设施规模变小，根据实际使用情况，该污水处理设施可以满足需求，故不涉及重大变动. 一体化污水处理设施（处理规模为6m³/d，位于项目西北面）; 一体化污水处理设施（处理规模为6m³/d，位于项目南面）; 废气、废水污染防治 也变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10% 及以上的。; 该污水处理设施位置发生变化，但处理规模及其工艺未发生变化，不会导致污染物的增加，故不涉及重大变动. 集气罩（三个）+风机（一个，处理能力20000m3/h）+布袋除尘器（一个）; 集气罩（2个）+风机（一个，处理能力20000m3/h）+布袋除尘器（一个）+15m排气筒; 废气、废水污染防治 也变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10% 及以上的。; 设备集中放置，共用一个集气罩，导致集气罩减少，不会导致污染物的增加，故不涉及重大变动。. - 根据现场踏勘及《新增废弃混凝土二次回收利用生产线项目环境影响报告表》筑环白表[2019]5号，《贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线建设项目“三合一”环境影响报告表》筑环表[2020] 424号。项目性质、地点、生产工艺等未发生变化，依据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中各项条款，本项目无重大变动。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放

- 1、废气污染防治措施 - （1）新增废弃混凝土二次回收利用生产线 - ①项目在反击破、破碎和筛分环节粉尘产生处设置集气罩，然后通过布袋除尘器处理后，经15m高的管道高空排放。②堆场粉尘洒水降尘。 - （2）贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线项目 - ①搅拌楼搅拌粉尘经集气罩+布袋除尘器+27m排气筒（2套）进行处理； ②搅拌楼粉料仓筒粉尘经负压吸风收尘装置+布袋除尘器（12个）； ③运输车抽料时放空口粉尘采用密封衔接装置； ④运输扬尘设有洗车槽，保持厂区车辆通过区域湿润。 ⑤一体化污水处理设施恶臭采用加盖、除臭剂； ⑥食堂油烟经油烟净化器一套（处理效率60%）处理后通过排气筒高于食堂的高度排放。 表3-1 废气排放及预防措施 排放源; 类型; 污染因子; 处理措施; 排放标准. - 搅拌楼、筒仓、堆场、车辆运输、运输车抽料时放空口粉尘等; - 废气; - 颗粒物; - 封闭、布袋除尘器，经处理后无组织排放; - 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值. - 破碎和筛分环节; - 颗粒物; - 通过布袋除尘器处理后，经15m高的管道高空排放; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准. - 一体化污水处理设施; - 恶臭; - 加盖、除臭剂; 《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）. - 食堂; - 饮食业油烟; - 油烟净化器; - 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. - 搅拌楼; - 破碎机上方集气罩及布袋除尘器. - 食堂油烟排放口; - 筛分机上方集气罩. - 2、废水污染防治措施 - 本项目采用雨污分流，项目地坪已硬化，项目初期雨水由雨水沟收集后排入三级沉淀分离池沉淀后回用于生产。其余雨水经雨水沟排入项目北面冲沟，最终汇入麦架河。 - 项目餐饮废水经隔油池隔油沉淀后与生活污水一起进入化粪池收集后经自建一体化污水处理设施（处理规模为6m³/d，位于项目南面）处理后回用于生产。搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、作业区地面清洗废水经三级沉淀分离池沉淀后回用于生产，项目场地淋滤水经厂房四周雨水渠收集后排入三级沉淀池，经三级沉淀池沉淀后回用。 - 表3-2 废水排放及预防措施 排放源; 类型; 污染因子; 处理措施; 排放标准. - 生活污水、餐饮废水; - 废水; - pH、SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油; - 项目餐饮废水经隔油池隔油沉淀后与生活污水一起进入化粪池收集后经自建一体化污水处理设施（处理规模为6m³/d，位于项目南面）处理后回用于生产。; - 《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)工艺用水. - 生产废水; - 废水; - SS; - 搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、作业区地面清洗废水经三级沉淀分离池沉淀后回用于生产，项目场地淋滤水经厂房四周雨水渠收集后排入三级沉淀池，经三级沉淀池沉淀后回用。; - /. - 一体化污水处理设施; - 三级沉淀分离池. - 3、噪声污染防治措施 本项目噪声源主要来源于搅拌机、车辆运输、水泵等机械设备运行的噪声。严格执行声源降噪措施，进出车辆禁止鸣笛、减速慢行，以保证项目厂界声环境质量达标。此外，还应合理布置高噪声设备及安排高噪声设备的作业时间。 为了进一步减轻项目运行噪声对周围企业和声环境的影响，营运期本项目还需采取以下措施： （1）尽量选用低噪声设备，加强设备维护及保养。 （2）高噪声设备尽量安置在单独的隔间内，并对隔间墙壁做好吸声防护。 （4）合理布局生产设备，尽量将设备安置远离厂界。 （3）采取消声、减振和使用隔声等措施，控制噪声声波的传播途径，比如利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播； （4）工作人员严格作业，严禁夜间工作，加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声。 - 表3-3 噪声排放及防治措施 排放源; 类型; 源强; 处理措施; 排放标准. - 搅拌机、车辆运输、水泵等机械设备; - 噪声; - 70-90dB（A）; - 严格执行声源降噪措施，进出车辆禁止鸣笛、减速慢行等。; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. - 4、固体废物污染防治措施 本项目固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物（粉料筒仓布袋除尘器收集粉尘、搅拌机布袋除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀、一体化污水处理设施污泥）、餐饮废物（餐饮垃圾、隔油池浮油及沉淀）、危险废物（废机油）、除尘装置所收集粉尘和三级污水沉淀分离池产生的沉泥。 - ①餐饮废物：隔油池浮油及沉淀与餐饮垃圾分类收集，由有餐饮废物处理资质的单位回收处置。 ②危险废物：废机油暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置。 - ③生活垃圾：废油手套、抹布根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录“危险废物豁免管理清单”，废油手套、抹布该类物品可不再按危险废物处理。因此，废油抹布、手套与生活垃圾一起集中收集，日产日清，定期交由环卫部门清运至当地垃圾填埋场处置。 ④一般固体废物：三级污水沉淀分离池产生的沉泥、除尘器收集的粉尘、搅拌楼粉料筒仓布袋除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀、搅拌楼布袋除尘器收集粉尘集中收集后回用于生产。一体化污水处理设施污泥与生活垃圾一起交由环卫部门清运处置。 - 表3-4 固体废物排放及防治措施 排放源; 废物类型; 处理措施及排放去向. 餐饮垃圾、隔油池浮油; 一般固废; 隔油池浮油及沉淀与餐饮垃圾分类收集，由有餐饮废物处理资质的单位回收处置. 生活垃圾; 定期交由环卫部门清运至当地垃圾填埋场处置. 三级污水沉淀分离池产生的沉泥、除尘器收集的粉尘、搅拌楼粉料筒仓布袋除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀、搅拌楼布袋除尘器收集粉尘; 搅拌楼粉料筒仓布袋除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀、搅拌楼布袋除尘器收集粉尘集中收集后回用于生产，一体化污水处理设施污泥与生活垃圾一起交由环卫部门清运处置. 危险废物; 隔油池浮油及沉淀与餐饮垃圾分类收集，由有餐饮废物处理资质的单位回收处置. 废机油; 危险废物; 暂存于危废暂存间中，定期交由贵州天时佳利能源开发有限公司回收处置。. 危险废物暂存间; 应急物资库.

表3-5 环评报告表及环评批复措施落实情况表

| 类别 | 环评批复提出的相关环境保护措施 | 落实情况 | 是否满足验收要 求及未采取措施 的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 本项目改扩建内容不涉及拆迁，新增的废弃混凝土二次回收利用生产线，项目位于原有项目西南侧。项目占地面积400㎡，总投资200万元。新增90万m³/a商品砼生产线，项目总投资1000万元，建筑面积约1300m2，利用现有空置场地新增三条生产线，新增工作人员10人，为其提供住宿和餐饮。 | 本项目改扩建内容不涉及拆迁，新增的废弃混凝土二次回收利用生产线，项目位于原有项目西南侧。项目占地面积400㎡，总投资200万元。新增90万m³/a商品砼生产线，项目总投资1000万元，建筑面积约1300m2，利用现有空置场地新增三条生产线，新增工作人员10人，为其提供住宿和餐饮。 | 满足验收要求 |
| 水环境 | ①项目餐饮废水经隔油池隔油沉淀后与生活污水一起进入化粪池收集后经自建一体化污水处理设施处理后回用于生产。②搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、作业区地面清洗废水经三级沉淀分离池沉淀后回用于生产，项目场地淋滤水经厂房四周雨水渠收集后排入三级沉淀池，经三级沉淀池沉淀后回用。 | ①项目餐饮废水经隔油池隔油沉淀后与生活污水一起进入化粪池收集后经自建一体化污水处理设施处理后回用于生产。②搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、作业区地面清洗废水经三级沉淀分离池沉淀后回用于生产，项目场地淋滤水经厂房四周雨水渠收集后排入三级沉淀池，经三级沉淀池沉淀后回用。 | 满足验收要求 |
| 大气环境 | - ①搅拌楼搅拌粉尘经集气罩+布袋除尘器+27m排气筒（2套）进行处理；②搅拌楼粉料仓筒粉尘经负压吸风收尘装置+布袋除尘器（12个）；③运输车抽料时放空口粉尘采用密封衔接装置；④运输扬尘设有洗车槽，保持厂区车辆通过区域湿润。⑤一体化污水处理设施恶臭采用加盖、除臭剂；⑥食堂油烟经油烟净化器一套（处理效率60%）处理后通过排气筒高于食堂的高度排放。⑦项目在反击破、破碎和筛分环节粉尘产生处设置集气罩，然后通过布袋除尘器处理后，经15m高的管道高空排放。⑧堆场粉尘洒水降尘。 | - ①搅拌楼搅拌粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（2套）进行处理；②搅拌楼粉料仓筒粉尘经负压吸风收尘装置+布袋除尘器（12个）；③运输车抽料时放空口粉尘采用密封衔接装置；④运输扬尘设有洗车槽，保持厂区车辆通过区域湿润。⑤一体化污水处理设施恶臭采用加盖、除臭剂；⑥食堂油烟经油烟净化器一套（处理效率60%）处理后通过排气筒高于食堂的高度排放。项目搅拌楼及其搅拌仓筒四周安装围挡采用密闭处理。 | 满足验收要求 |
| 噪声环境 | 机械设备产生的机械噪声通过选用低噪声设备、安装减振隔声设备等降低噪声影响。 | 机械设备产生的机械噪声通过选用低噪声设备、安装减振隔声设备等降低噪声影响。 | 满足验收要求 |
| 固体废物 | - ①餐饮废物：隔油池浮油及沉淀与餐饮垃圾分类收集，由有餐饮废物处理资质的单位回收处置。 ②危险废物：废机油暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置。 - ③生活垃圾：废油手套、抹布根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录“危险废物豁免管理清单”，废油手套、抹布该类物品可不再按危险废物处理。因此，废油抹布、手套与生活垃圾一起集中收集，日产日清，定期交由环卫部门清运至当地垃圾填埋场处置。 ④一般固体废物：三级污水沉淀分离池产生的沉泥、除尘器收集的粉尘、搅拌楼粉料筒仓布袋除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀、搅拌楼布袋除尘器收集粉尘集中收集后回用于生产。一体化污水处理设施污泥与生活垃圾一起交由环卫部门清运处置。 | - ①餐饮废物：隔油池浮油及沉淀与餐饮垃圾分类收集，由有餐饮废物处理资质的单位回收处置。 ②危险废物：废机油暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置。 - ③生活垃圾：废油手套、抹布根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录“危险废物豁免管理清单”，废油手套、抹布该类物品可不再按危险废物处理。因此，废油抹布、手套与生活垃圾一起集中收集，日产日清，定期交由环卫部门清运至当地垃圾填埋场处置。 ④一般固体废物：三级污水沉淀分离池产生的沉泥、除尘器收集的粉尘、搅拌楼粉料筒仓布袋除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀、搅拌楼布袋除尘器收集粉尘集中收集后回用于生产。一体化污水处理设施污泥与生活垃圾一起交由环卫部门清运处置。 | 满足验收要求 |
| 排污许可 申请 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录 （2019年版）》，项目属于二十五、非金属矿物制品业30中“石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“水泥制品制造3021”，实行登记管理 | 项目建设单位于2020年已在全国排污许可证管理信息平台上进行排污许可证的登记。 | 满足验收 要求 |
| 入河排污口论证 | 项目不涉及污染物排放量或者减量替代消减获得重点污染物排放总量控制指标情况；本项目废水不外排，无入河排污口，因此无需进行入河排污口设置论证分析。 | 已按环评要求落实。 | 满足验收 要求 |
| 环境 管理 | 认真贯彻执行国家和贵州省的各项环保法规和要求，加强环保设施的日常管理、维护，建立环境管理机构，充实环境保护管理机构的人员，建立健全环保设施运行工作制度、运行台账和污染源管理档案，确保环保设施高效运行，避免违法排放情况发生。 | 已按环评要求落实。 | 满足验收 要求 |
| 风险 防范 | 按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）编制应急预案，加强生产管理，落实应急预案和风险防范措施。 | 已编制《贵州广润混凝土有限公司突发环境事件应急预案》，并在贵阳市环境突发事件应急中心备案，备案编号为520113-2021-232-L。 | 满足验收 要求 |

# 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 一、建设项目环境影响报告表主要结论 1、项目概况 贵州广润混凝土有限公司位于贵阳市白云区艳山红镇曹关村二组，项目原设有三条生产线，其中两条为年产能30万m³/a的商品砼生产线，一条为废弃混凝土二次回收利用生产线。目前，随着经济的快速发展，项目原设有的生产能力不能满足当前需求，项目拟在现有生产线的基础上，新建三条年产能均为30万 m³/a的商品砼生产线，总共设置六条生产线。 2、环境质量现状 根据贵阳市生态环境局发布的《2019年贵阳市生态环境状况公报》，项目区域内大气能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。 项目所在区域最近地表水体为马堰河，距离项目1.0m，距离麦架河3.1km，根据贵阳市水环境质量改善工作领导小组办公室文件筑水质办通(2020) 1号，贵阳市2019年1至12月水质考核排名通报，2019年1至12月国省控断面水质统计表，白云区麦架河水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，超标原因为河岸两侧居民生活污水直接排放污染所致。 本项目评价区域无泉水出露，项目生产也不取用地下水。本区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。经调查场地及评价范围内无环境污染源，根据周边项目监测分析得出，该区域地下水环境质量状况较好。 据贵阳市生态环境局公布的《2019年贵阳市生态环境状况公报》，2019年，贵阳市中心城区区域环境噪声昼间时段均值为56.1dB（A），道路交通噪声昼间时段加权平均值为69. 8dB（A），声环境质量达到国家考核标准。项目区域内声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 区域属典型的城市生态环境，是自然－经济－社会三者相结合的复合生态系统。项目评价区域内生态植被简单，未发现有水土流失现象，无国家级珍稀动植物分布，评价区域不涉及风景名胜区，饮用水源保护区等。 3、合理性分析 （1）产业政策合理性分析 本项目为商品混凝土制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于限值类、淘汰类，则为允许类。因此，该项目建设符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于贵阳市白云区艳山红镇曹关村二组，东北面为贵黔高速，东面为兰海高速，南面为贵阳绕城高速，交通方便。项目厂区北面为曹关村零散居民住户，南面为贵州铝厂赤泥大坝。项目所在地主导风向为东北风，项目西南方向无企业及居民住户，产生的废气经处理后对周边环境影响较小。厂区1000m范围无已探明的饮用水水源地、野生动植物、文物保护单位等环境敏感点，因此，厂区的选址是合理的。 - 总平面布置图合理性分析 本项目为改扩建项目，位于贵阳市白云区艳山红镇曹关村二组，新增生产线厂区出入口直接与道路相连，方便产品的运输。周围敏感保护目标少；生产过程中产生的噪声经减震降噪措施和距离衰减后对厂区内员工和周边环境影响小。生产区与办公生活区相对分离，分别位于厂区的西侧和南侧，曹关村零散居民住户位于项目北面，项目主导风向为东北风，不易受生产区粉尘的污染影响。项目周围无敏感点。综上，项目平面布置基本合理。 - （4）项目与贵阳市产业园区规划符合性分析 - 根据贵阳市生态环境局发布的筑环函[2019] 245号《贵阳市生态环境局关于贵阳市产业园区主要行业环境准人的指导意见的函》中的附件《贵阳市产业园区主要行业环境准入一览表》，项目符合贵阳市产业园区规划。 （5）“三线一单”符合性分析 根据环境保护部文件关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知，“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 本项目不在生态保护红线格局以及主要类型和分布范围之内。项目位于贵阳市白云区艳山红镇曹关村二组，不属于贵州省生态红线范围内。在做好相关污染防治措施前提下，项目符合《贵州省生态保护红线管理暂行办法》相关规定。在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，符合环境质量底线要求。项目为混凝土制造，所需要的资源主要为水资源。项目所需水资源由现有水厂提供，供水量充足，故项目符合资源利用上线。 - 根据贵州省生态环境厅关于印发《贵州省建设项目环境准入清单管理办法（试行）》的通知（黔环通〔2018〕303号），本项目不属于环境功能区化中的负面清单项目。 - （6）关于《省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的通知》的可行性分析 - 根据《省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（黔府发〔2020〕12号）中生态环境分区管控及要求，对比（黔府发〔2020〕12号）附件1贵州省环境管控单元分类图，本项目应属于重点管控单元，因此项目建设应加强污染物排放控制和环境风险防控，将资源利用效率最大化。本项目不属于重点行业，项目废气均设置有效的防治设施，生产废水经处理后全部回用于生产，生活污水进入化粪池收集后经自建一体化污水处理设施处理后回用于生产；搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、作业区地面清洗废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产。项目场地淋滤水经厂房四周雨水渠收集后排入三级沉淀池，经三级沉淀池沉淀后回用。建设单位落实到各环保要求的前提下，对周围环境影响较小。综上，本项目的建设是符合（黔府发〔2020〕12号）中相关要求。 4、环境影响评价结论 I、施工期： - 废水 项目施工期限为1个月，不设施工营地，施工人员均不在现场食宿，废水排入现有化粪池收集满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中三级标准后定期由污罐车抽运至白云区污水处理厂处理达标后外排，对周围环境污染影响较小。 （2）废气 施工期期间产生的废气主要为少量的扬尘。针对施工扬尘建设单位需对砂石、水泥等建筑材料进行遮挡，防止大风引起扬尘飞扬，且采取喷洒水降尘，为保证施工扬尘不对周边环境造成污染影响，建设单位还应采取如下防治措施： ①施工现场外围设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。 ②设置拦网和喷淋洒水措施，对施工现场进行降尘处理。 ③施工运输通道进出口设置车辆冲洗水池，对出入工地的车辆进行清洗，减少运输车辆对外围道路的扬尘污染。 ④装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 ⑤施工现场运输车辆和部分施工机械控制车速，使之小于40km/h,，减少行使过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 ⑥遇到大风天气，停止施工作业。 ⑦加强施工现场管理。 在拟采取以上防治措施后，施工场地扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值，综上所述，施工期废气的排放在采取治理措施后对周围环境保护目标造成影响较小，且随着施工期的结束而消失。 （3）噪声 设备安装过程中因使用电钻、切割机等施工工具等产生的噪声，一般约在70~90dB（A）之间，本环评要求建设方将装高噪声均安排在白天及室内进行（严禁夜间施工），施工噪声经门窗及墙壁隔音降噪后排出。根据相关经验系数可知，噪声在经过墙壁及门窗隔噪后，一般可降低10~20dB。经墙壁隔噪后对周边环境的影响值在60~70分贝之间，影响值较小，施工期在采取以下措施后，可以保证不对周边环境造成影响。 （1）尽量选用先进的低噪声设备。 （2）精心安排，减少施工噪声影响时间，禁止夜间施工作业。如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示。 （3）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。 通过采取以上措施，项目噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 （4）固体废物 项目施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾、施工人员生活垃圾、施工机械设备的保养维护产生的废机油、废液压油等。 建筑垃圾：按城市有关固体废弃物处理的规定要求，在施工完成后由业主或施工、安装施工单位负责清运至环境卫生行政主管部门指定的倾倒场倾倒。 生活垃圾：施工人员生活垃圾要严格管理，集中收集后送环卫部门清运处置。 废机油、废液压油：集中收集后暂存在危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处置。 在工程竣工以后，施工单位应负责将工地的剩余施工垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，同时应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 II、营运期： （1）废水 - 项目餐饮废水经隔油池隔油沉淀后与生活污水一起进入化粪池收集后经自建一体化污水处理设施处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)中工艺用水水质标准后回用于生产；搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、作业区地面清洗废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产。项目场地淋滤水经厂房四周雨水渠收集后排入三级沉淀池，经三级沉淀池沉淀后回用。 - 废气 项目采用的搅拌机从进料到出料，全封闭进行，皮带机通廊及搅拌机均全封闭，铲车及集料车均在半封闭（设三面围挡）的料场内。运行期废气主要来自于搅拌机搅拌粉尘、砂石骨料堆场粉尘、搅拌楼粉料筒仓粉尘、运输车抽料时放空口粉尘、运输扬尘、食堂油烟、反击破、破碎、筛分、装运等环节产生的粉尘。其中搅拌粉尘、搅拌楼粉料筒仓粉尘、食堂油烟、反击破、破碎、筛分、装运等环节产生的粉尘为有组织排放，运输车抽料时放空口粉尘、砂石骨料堆场粉尘、运输扬尘、一体化污水处理设施恶臭为无组织排放。 - 对于有组织粉尘，本环评要求项目在反击破、破碎和筛分环节粉尘产生处设置集气罩，然后通过布袋除尘器处理后，经15m高的管道高空排放。项目共有一台破碎机及三台筛分机，一台反击破机，这是项目主要产生粉尘的设备，因此，需要对这几个设备产生的粉尘进行处理。建设单位应分别在破碎机、筛分机和反击破机运行车间安装集气罩，经集气后集中由风机抽运至布袋除尘器中进行处理达标后排放。 搅拌粉尘设置2套集气罩+布袋除尘器+27m排气筒进行处理，共2个排气筒，搅拌粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。粉料筒仓粉尘设置12个负压吸风收尘装置+布袋除尘器进行处理，搅拌楼粉料筒仓产生的粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。食堂油烟经油烟净化器处理后排气筒的高度高于食堂的高度排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18482-2001）小型规模要求。 运输车抽料时放空口粉尘项目在筒仓抽料口、运输车辆送料口进料时采用密封衔接装置，抽料、送料口产生的粉尘基本不外排，经自然沉降后回用于生产，砂石骨料堆料由于处于三面密封仓库内，其产生的大量粉尘基本在仓库内空气中弥散，项目进购的砂石骨料均为大颗粒，采用喷雾喷淋系统喷湿除尘，项目设有洗车槽，来往车辆经过洗车槽后，可有效降低扬尘，同时保持厂区车辆通过区域湿润，可降低运输粉尘。项目以无组织排放的颗粒物厂界能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准。一体化污水处理设施加盖、投放除臭剂，项目一体化污水处理设施恶臭（臭气浓度）能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；一体化污水处理设施恶臭（硫化氢、氨）能够满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）二级标准。 （3）噪声 项目生产车间四周均设有围挡，项目生产厂区厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，经过衰减和处理设施处理后其对曹关村零散居民住户预测噪声值为56.15dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，为降低项目产生的噪声对周围环境的影响，环评要求：严格执行声源降噪措施，进出车辆禁止鸣笛、减速慢行，以保证项目厂界声环境质量达标。此外，还应合理布置高噪声设备及安排高噪声设备的作业时间。 （4）固体废弃物 生活垃圾定期交由环卫部门清运至当地垃圾填埋场处置，隔油池浮油及沉淀与餐饮垃圾分类收集，由有餐饮废物处理资质的单位回收处置，搅拌楼粉料筒仓布袋除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀、搅拌楼布袋除尘器收集粉尘集中收集后回用于生产，一体化污水处理设施污泥与生活垃圾一起交由环卫部门清运处置。废机油暂存在危废暂存间（位于项目北面，约5㎡），定期交由有资质的单位回收处置。 5、环保投资及预算 本项目总投资1200万元，环保投资46万元，占总投资的3.8%。 本项目建设符合国家和产业政策，选址于非环境敏感区，符合总体规划。各污染物经治理后可以实现达标排放，不会对区域生态环境造成明显影响，同时可以获得显著的经济、社会和环保效益。因此，本项目建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、管理人员及其员工应树立保护环境的思想，加强营运期的管理，做到环境的清洁、文明、安静。 2、做好项目的环保监督与管理工作。健全环保制度，环保设施的保养与维修应制度化，保证设备的正常运转。 3、项目管理者应严格执行本评价所提供的环境污染处理方法。 4、项目运营期间应积极推行清洁生产理念。使用清洁能源，减少污染物排放；选用节能型灯具，合理调配室内照度，减少总电耗。 5、项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来需增加本报告表所涉及之外的污染源或其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 三、环评审查意见 - 审批意见： - 根据贵州广润混凝土有限公司报来的《贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线建设项目“三合一”环境影响报告表》、《新增废弃混凝土二次回收利用生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料，经审查，《报告表》和贵阳市生态环境科学研究院对该项目出具评估意见（筑环科评估表【2020】299号）可以作为生态环境管理的依据。项目后续建设和运行中还须做好以下工作： - 一、你公司认真落实《报告表》及评估意见要求和环保“三同时”制度，环保设施建设须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金。 - 二、该项目不设置入河排污口；项目排污口应严格按照排污口规范化相关要求设置，并作为项目环境保护竣工验收的重要内容。 - 三、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新向我局报批《报告表》；本批复自下达之日起五年方决定开工建设的，须报我局重新审核《报告表》。 - 四、你公司应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，须在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表；建设项目竣工后，你公司应自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在验收平台网站上备案后，同步向属地生态环境部门及生态环境保护综合行政执法部门报送相关信息。 - 五、你公司应主动接受各级生态环境部门的监督检查，切实落实生态环境保护主体责任。该项目的日常环境监督管理工作由贵阳市生态环境保护综合行政执法支队和贵阳市生态环境局白云分局负责。

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

贵州广润混凝土有限公司委托贵州聚信博创检测技术有限公司于2021年10月7、8日对贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线项目、新增废弃混凝土二次回收利用生产线项目进行验收监测。 - 质量保证及质量控制 - 按照《水和废水监测技术规范》、《水和废水监测分析方法》（第四版）增补版、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T 373-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等中规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 1、参加检测的技术人员，均持有上岗证书。 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。 3、现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。 4、检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。 5、现场携带全程序空白样、采集平行样，实验室分析采取空白样、明码平行样、质控样品测定等措施对检测全过程进行质量控制。 6、检测结果和检测报告实行三级审核。 二、监测、分析方法及使用仪器 表5-1 检测分析方法一览表 类别; 检测项目; 检测标准（方法）; 使用仪器; 方法检出限. 仪器名称及编号. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 分析天平 JXBC-SN-13; 0.001mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 紫外可见分光光度计JXBC-SN-28; 0.01mg/m3. 硫化氢; 《空气和废气检测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2003版 3.1.11；5.7.2（三）; 可见分光光度计 JXBC-SN-25; 0.001mg/m3. 臭气浓度*; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式 臭袋法GB/T14675-1993; —; —. 废水; pH; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2002版3.1.6（二）; pH测试笔 JXBC-XC-89; —. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 电子天平 JXBC-SN-13; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 可见分光光度计 JXBC-SN-25; 0.025mg/L. 化学需 氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量的测定 稀释接种法 HJ 505-2009; 溶解氧仪 JXBC-SN-08; 0.5mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ637-2018; 红外测油仪 JXBC-SN-31; 0.06 mg/L. 噪声; 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计JXBC-XC-17; —. 餐饮油烟; 油烟; 饮食业油烟排放标准（试行） GB 18483-2001; 红外测油仪 JXBC-SN-31; —. 有组织废气; 低浓度颗粒物*; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017; 电子天平 YSJCSB-087; 1.0mg/m3. 注：“*”表示此项目为分包给有资质单位检测。.

# 表六 验收监测内容

根据贵阳市生态环境局“贵阳市生态环境局白云分局 筑环白表[2019]5号《新增废弃混凝土二次回收利用生产线项目环境影响报告表》、贵阳市生态环境局 筑环表[2020] 424号《贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线建设项目“三合一”环境影响报告表》。”和环评文件及实际勘察情况。 本次验收监测主要从以下几个方面展开。验收监测布点图见附图4。 表6-1检测点位及项目一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; WW1、污水处理站出水口; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油; 检测2天，每天4次. 无组织废气; UG1、厂界下风向1; 氨、硫化氢、臭气浓度*、颗粒物; 检测2天，每天3次. UG2、厂界下风向2. UG3、厂界下风向3. UG4、厂界上风向. 噪声; IN1、厂界南侧外1m处; 厂界昼间噪声、厂界夜间噪声; 检测2天，每天昼夜各1次. IN2、厂界西侧外1m处. IN3、厂界北侧外1m处. IN4、厂界东侧外1m处. 餐饮油烟; LB1、油烟排气口出口; 油烟; 检测2天，每天5次. 有组织废气; OG1、排气筒出口; 低浓度颗粒物*; 检测2天，每天3次. 注：“*”表示分包给有资质的单位检测。臭气浓度、低浓度颗粒物分包给云上至合检测有限公司，分包编号（YSZH检字[2021]第JC21100903号）。.

# 表七 验收期间生产工况记录及验收监测结果

检测期间企业生产工况正常，各类环保设施运行正常稳定，符合验收监测条件。

验收监测结果： - 1、废水监测 - 贵州聚信博创检测技术有限公司于2021年10月7日至8日对排放口进行了取样监测，监测结果见表7-1。 表7-1 WW1检测结果 检测项目; 检测点位/采样日期/检测结果; 标准 限值; 达标 情况. WW1、污水处理站出水口. 2021.10.7; 2021.10.8. 第一 频次; 第二 频次; 第三 频次; 第四 频次; 第一 频次; 第二 频次; 第三 频次; 第四 频次. pH值 （无量纲）; 7.75; 7.81; 7.75; 7.78; 7.77; 7.72; 7.75; 7.67; 6.5-8.5; 达标. 悬浮物（mg/L）; 9; 7; 6; 6; 9; 8; 7; 5; —; —. 化学需氧量（mg/L）; 22; 24; 26; 27; 24; 22; 26; 25; 60; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 4.7; 4.4; 4.8; 4.6; 4.4; 4.0; 3.8; 3.9; 10; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.702; 0.765; 0.690; 0.701; 0.765; 0.709; 0.708; 0.745; 10; 达标. 动植物油（mg/L）; 0.54; 0.73; 0.62; 0.67; 0.68; 0.57; 0.71; 0.59; —; —. 注：1、采样方式：瞬时采样。 2、《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)表1中工艺用水水质标准限值。. 从表可见，项目污水处理站排放口水质符合《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)表1中工艺用水水质标准限值。 - 废气监测 - 无组织废气 - 贵州聚信博创检测技术有限公司于2021年10月7日至8日对建设项目无组织废气进行了取样监测，监测结果见表7-2。 表7-2 无组织废气检测结果 检测 点位; 检测 项目; 检测结果（mg/m3）; 标准 限值; 达标情况. 2021.10.7; 2021.10.8. 第一 频次; 第二 频次; 第三 频次; 第一 频次; 第二 频次; 第三 频次. UG1、厂界下风向1; 颗粒物（mg/L）; 0.261; 0.183; 0.225; 0.300; 0.223; 0.287; 0.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; 0.014; 0.013; 0.011; 0.013; 0.015; 0.014; 0.05; 达标. 氨（mg/L）; 0.13; 0.18; 0.11; 0.12; 0.17; 0.15; 1.00; 达标. 臭气浓度*（无量纲）; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. UG2、厂界下风向2; 颗粒物（mg/L）; 0.322; 0.244; 0.307; 0.340; 0.325; 0.287; 0.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; 0.018; 0.019; 0.016; 0.019; 0.018; 0.017; 0.05; 达标. 氨（mg/L）; 0.16; 0.13; 0.20; 0.14; 0.21; 0.17; 1.00; 达标. 臭气浓度*（无量纲）; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. UG3、厂界下风向3; 颗粒物（mg/L）; 0.221; 0.203; 0.184; 0.220; 0.162; 0.185; 0.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; 0.013; 0.014; 0.012; 0.015; 0.013; 0.013; 0.05; 达标. 氨（mg/L）; 0.15; 0.12; 0.13; 0.14; 0.11; 0.13; 1.00; 达标. 臭气浓度*（无量纲）; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. UG4、厂界上风向; 颗粒物（mg/L）; 0.080; 0.102; 0.123; 0.140; 0.061; 0.082; 0.5; 达标. 硫化氢（mg/L）; 0.004; 0.005; 0.007; 0.006; 0.007; 0.009; 0.05; 达标. 氨（mg/L）; 0.05; 0.04; 0.06; 0.03; 0.04; 0.06; 1.00; 达标. 臭气浓度*（无量纲）; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. 注：1、颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准，臭气浓度《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值，氨、硫化氢《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表4无组织排放标准； - 2、“*”表示此项目为分包给有资质单位检测； - 3、“<”表示低于方法检出限。. 从表7-2可见，项目无组织废气中的颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求。 - 有组织废气 - 贵州聚信博创检测技术有限公司于2021年10月7日至8日建设项目有组织废气进行了取样监测，监测结果见表7-3。 表7-3 有组织废气检测结果 检测点位采样日期 检测项目; OG1、排气筒出口; 标准限值; 达标情况. 2021.10.7; 2021.10.8. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次. 烟温（℃）; 29; 28; 30; 30; 29; 28; —; —. 流速（m/s）; 5.5; 5.7; 5.5; 5.3; 5.2; 5.3; —; —. 含湿量（%）; 5.3; 5.4; 5.2; 5.6; 5.4; 5.4; —; —. 标干流量（m3/h）; 1774; 1858; 1776; 1727; 1689; 1736; —; —. 低浓度颗粒物*; 实测浓度（mg/m3）; 13.5; 14.2; 15.5; 14.3; 14.6; 13.8; 120; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.024; 0.026; 0.028; 0.025; 0.025; 0.024; —; —. 排气筒高度（m）; 15. 烟道截面积（m2）; 0.1257. 注：1、执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准； 2、“*”表示此项目为分包给有资质单位检测。. 从表可见，项目有组织废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1散装水泥中转站及水泥制品生产中颗粒物标准限值。 - 表7-4油烟检测结果 检测 项目; 日期; 频次; LB1、油烟净化器进口; 标准限值; 达标情况. 检测结果. 标况体积（L）; 标干烟气流量（m3/h）; 油烟排放浓度（mg/m3）; 油烟基准浓度（mg/m3）; 油烟平均基准排放浓度（mg/m3）. 油烟; 2021.10.7; 第一次; 244.0; 2289; 1.272; 0.582; 0.686; 2.0; 达标. 第二次; 240.8; 2259; 1.589; 0.718. 第三次; 234.0; 2196; 1.885; 0.828. 第四次; 237.2; 2226; 1.618; 0.720. 第五次; 226.1; 2121; 1.368; 0.580. 2021.10.8; 第一次; 260.4; 2444; 1.284; 0.627; 0.736; 2.0; 达标. 第二次; 254.8; 2391; 1.423; 0.680. 第三次; 248.3; 2330; 1.645; 0.766. 第四次; 236.5; 2219; 1.951; 0.866. 第五次; 232.2; 2180; 1.694; 0.738. 排气罩灶面投影面积（m2）; 2.7; 采样期间工作基准灶头数（n）; 2.5. 注：执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2标准限值。. 从表可见，项目油烟废气满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）标准限值。 - 噪声监测 - 贵州聚信博创检测技术有限公司于2021年10月8日至7日对建设项目噪声进行了现场监测，监测结果见表7-5。 表7-5 噪声检测结果 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果 Leq[dB(A)]; 主要声源; 标准限值; 达标情况. IN1、厂界南侧外1m处; 2021.10.7; 17:06; 昼间; 55.0; 工业噪声; 60; 达标. 22:18; 夜间; 46.3; 工业噪声; 50; 达标. 2021.10.8; 16:55; 昼间; 55.2; 工业噪声; 60; 达标. 22:05; 夜间; 45.2; 工业噪声; 50; 达标. IN2、厂界西侧外1m处; 2021.10.7; 17:21; 昼间; 55.1; 工业噪声; 60; 达标. 22:32; 夜间; 44.6; 工业噪声; 50; 达标. 2021.10.8; 17:11; 昼间; 54.5; 工业噪声; 60; 达标. 22:21; 夜间; 44.8; 工业噪声; 50; 达标. IN3、厂界北侧外1m处; 2021.10.7; 17:36; 昼间; 56.9; 工业噪声; 60; 达标. 22:46; 夜间; 45.4; 工业噪声; 50; 达标. 2021.10.8; 17:26; 昼间; 55.5; 工业噪声; 60; 达标. 22:36; 夜间; 46.6; 工业噪声; 50; 达标. IN4、厂界东侧外1m处; 2021.10.7; 17:52; 昼间; 55.3; 工业噪声; 60; 达标. 23:01; 夜间; 46.0; 工业噪声; 50; 达标. 2021.10.8; 17:41; 昼间; 54.4; 工业噪声; 60; 达标. 22:51; 夜间; 46.0; 工业噪声; 50; 达标. 注：1、采样时间段为昼间（06:00-22:00），夜间（22:00-06:00）； 2、执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值； - 3、2021年10月7日风速2.0m/s，2021年10月8日风速2.1m/s 。. 从表可见，项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类限值要求。

# 表八  验收监测结论

- 废水验收监测结论 - 本项目采用雨污分流，项目地坪已硬化，项目初期雨水由雨水沟收集后排入三级沉淀分离池沉淀后回用于生产。其余雨水经雨水沟排入项目北面冲沟，最终汇入麦架河。 - 项目餐饮废水经隔油池隔油沉淀后与生活污水一起进入化粪池收集后经自建一体化污水处理设施（处理规模为6m³/d，位于项目南面）处理后回用于生产。搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、作业区地面清洗废水经三级沉淀分离池沉淀后回用于生产，项目场地淋滤水经厂房四周雨水渠收集后排入三级沉淀池，经三级沉淀池沉淀后回用。 - 经监测，项目污水处理站排放口水质符合《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)表1中工艺用水水质标准限值。 - 废气验收监测结论 - （1）新增废弃混凝土二次回收利用生产线 - ①项目在反击破、破碎和筛分环节粉尘产生处设置集气罩，然后通过布袋除尘器处理后，经15m高的管道高空排放。②堆场粉尘洒水降尘。 - （2）贵州广润混凝土有限公司新增90万m³/a商品砼生产线项目 - ①搅拌楼搅拌粉尘经集气罩+布袋除尘器+27m排气筒（2套）进行处理； ②搅拌楼粉料仓筒粉尘经负压吸风收尘装置+布袋除尘器（12个）； ③运输车抽料时放空口粉尘采用密封衔接装置； ④运输扬尘设有洗车槽，保持厂区车辆通过区域湿润。 ⑤一体化污水处理设施恶臭采用加盖、除臭剂； ⑥食堂油烟经油烟净化器一套（处理效率60%）处理后通过排气筒高于食堂的高度排放。 - 食堂厨房油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准后通过专用烟道引至食堂楼顶排放。 - 经监测，项目厂界无组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求，有组织排放饮食业油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准限值要求。项目有组织废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1散装水泥中转站及水泥制品生产中颗粒物标准限值。 - 噪声验收监测结论 本项目噪声源主要来源于搅拌机、车辆运输、水泵等机械设备运行的噪声。严格执行声源降噪措施，进出车辆禁止鸣笛、减速慢行，以保证项目厂界声环境质量达标。此外，还应合理布置高噪声设备及安排高噪声设备的作业时间。 为了进一步减轻项目运行噪声对周围企业和声环境的影响，营运期本项目还需采取以下措施： （1）尽量选用低噪声设备，加强设备维护及保养。 （2）高噪声设备尽量安置在单独的隔间内，并对隔间墙壁做好吸声防护。 （4）合理布局生产设备，尽量将设备安置远离厂界。 （3）采取消声、减振和使用隔声等措施，控制噪声声波的传播途径，比如利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播； （4）工作人员严格作业，严禁夜间工作，加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声。 - 经监测，项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类限值要求。 - 固体废物处置结论 本项目固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物（粉料筒仓布袋除尘器收集粉尘、搅拌机布袋除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀、一体化污水处理设施污泥）、餐饮废物（餐饮垃圾、隔油池浮油及沉淀）、危险废物（废机油）、除尘装置所收集粉尘和三级污水沉淀分离池产生的沉泥。 - ①餐饮废物：隔油池浮油及沉淀与餐饮垃圾分类收集，由有餐饮废物处理资质的单位回收处置。 ②危险废物：废机油暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置。 - ③生活垃圾：废油手套、抹布根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录“危险废物豁免管理清单”，废油手套、抹布该类物品可不再按危险废物处理。因此，废油抹布、手套与生活垃圾一起集中收集，日产日清，定期交由环卫部门清运至当地垃圾填埋场处置。 ④一般固体废物：三级污水沉淀分离池产生的沉泥、除尘器收集的粉尘、搅拌楼粉料筒仓布袋除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀、搅拌楼布袋除尘器收集粉尘集中收集后回用于生产。一体化污水处理设施污泥与生活垃圾一起交由环卫部门清运处置。 - 环境管理检查结论 - 经现场勘查，项目监测期间主体工程运营稳定、配套环保设施正常运行。本项目基本执行了相关法律法规和“三同时”制度，手续完备，并建有完善的环保组织机构及各项管理规章制度，符合国家有关规定和环保管理要求。 - 验收监测总结论 - 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号），建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格意见的情况，项目实际如下： - 表8-1 与国环规环评〔2017〕4 号不得提出验收合格意见对照分析 - 国环规环评〔2017〕4 号中不得提出验收合格意见的情况; - 本项目情况; - 是否 - 属于. （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设 施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。; 本项目已按环评及批复要求建成环保设施，并已主体工程同时使用。; - 否. （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审 批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。; 污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及审批部门审批决定，达标排放。; - 否. （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重 新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。; - 项目在建设过程中未发生重大变动。; - 否. （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的。; - 项目建设中未造成重大环境污染和生态破坏，站区内用地均已进行硬化或植被恢复。; - 否. （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。; 按照《固定污染源排污许可分类管理名录 （2019年版）》，项目属于二十五、非金属矿物制品业30中“石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“水泥制品制造3021”，实行登记管理，项目建设单位于2020年已在全国排污许可证管理信息平台上进行排污许可证的登记。; - 否. （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分 期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。; 项目未分期建设，对应的环保设施与主体工 程同时建设，建设环境保护设施防治环境污染能 力满足主体工程需要。; - 否. （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被 责令改正，尚未改正完成的。; 本项目未违反国家和地方环境保护法律法规。; - 否. （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。; 验收报告基础数据真实、内容完善，验收结论明确。; - 否. （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 本项目满足环境保护法律法规规章等相关规定。; - 否. - 根据调查，本项目基本落实了环境影响报告表及行政许可文件提出的各项环境保护措施，有效防止或减轻了项目对周围环境的影响和生态破坏，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号），项目无不得提出验收合格意见的情况，符合项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。 - 建议 （1）建议本项目不断完善环境管理制度，规范各项操作，确保各环保设施正常运行日常生产中切实落实环评及其批复的要求，确保污染物排放达标； （2）委托有资质的监测单位，定期对外排放的污染物进行监测分析和记录，确保外排污染物的达标，降低排放事故风险； （3）企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作，建立健全环保设施运行的工作制度和污染源管理档案。